Отчет

о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2020-2024годы за  2021 год

Источники финансирования – бюджет МО Сертолово,

Федеральный бюджет, Областной бюджет Ленинградской области

| № п.п. | Наименование структурного элемента программы |  | Плановый объем финансирования на 2021 год, (тыс.руб.) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  | Профинансировано на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.руб.) | Сведения о достигнутых результатах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Федеральные проекты, входящие в состав Национальных проектов |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Федеральный проект «Спорт – норма жизни» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18 м» в г. Сертолово Ленинградской области» | 54289,3 | 27 106,5 |  | 27 106,5 | - Произведена оплата по Договору с ООО «Дориан» от 09.04.2021 г. №33/04/21 - за выполнение работ по разработке рабочей документации (включая смету) на прокладку трубопроводов тепловой сети от ТК-75 до ТК-76 и до ФОК; - Произведена оплата по Договору с ПРОММАШ ТЕСТ ООО от 25.05.2021 г. №2021-05-281856-ТООY (97/04/21) – за оказание услуги по проведению негосударственной экспертизы сметной документации на прокладку трубопроводов тепловой сети от ТК-75 до ТК-76 и до ФОК; - Произведена оплата по МК№27/21 –К от 24.12.2021 с ООО «СЭС» - за выполнение работ по прокладке трубопроводов тепловой сети; - Произведена оплата по Договору с АО «ЛОЭСК» от 29.04.2021 г. №37-4/17-111/005-ПСФ-21/IV.2021 г. - за выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям; 5. Произведена оплата по Договору с ПРОММАШ ТЕСТ ООО от 25.11.2021 г. №2021-11-306758-ТООY (97/04/21) – за оказание услуги по проведению экспертизы; - Произведена оплата пол договору с ГБУ ЛО «Фонд имущества Ленинградской области» от 17.06.2021 г. №88-2021/1 на оказание консультационных услуг; - Произведена оплата аванса в размере 30% по МК№26/21-К от 03.12.20221 г. с ООО «Интерполис». |
|  |  | Итого по проектной части, в том числе: | 54289,3 | 27 106,5 |  | 27 106,5 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 30000,0 | 15 998,9 |  | 15 998,9 |  |
|  |  | Областной бюджет Ленинградской области | 12676,1 | 6 760,1 |  | 6 760,1 |  |
|  |  | Бюджет МО Сертолово | 11613,2 | 4 347,5 |  | 4 347,5 |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение спортивно-массовых соревнований |  | 140,2 | 140,2 |  | 140,2 | 1). 20.02.2021 г. Соревнования по лыжным гонкам «Сертоловская лыжня – 2021», посвященные 76–ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Место проведения: г. Сертолово, зона отдыха «Сертоловский водоем». Количество участников - 625 чел. Организовано: информационное обеспечение, судейство, подготовка трассы, буфетное обслуживание, оказание медицинских услуг, приобретение и вручение наградной продукции. Результаты: М2012+, 0,500 м. 1 место- Пыхолов Тимофей. 2 место-Гребенкин Кирилл 3 место- Шипулин Тимофей М2011, 0,500 м. 1 место- Летавин Андрей 2 место- Новик Александр 3 место- Белобоков Анатолий Ж2011, 0,500 м. 1 место- Зорина Алена 2 место- Дорофеева Стефания 3 место- Сокова Елизавета. М2010, 0,500 1 место- Баруев Михаил 2 место Наумов Иван 3 место- Барков Денис. Ж2010, 0,500 м. 1 место- Бакуева Мария 2 место- Толмачева Мария 3 место- Козырь Виктория. М2009,1000 м. 1 место – Паюсов Семен 2 место- Хричков Григорий 3 место- Чугунов Александр Ж2009,1000 м 1 место- Одинцова Антонина 2 место- Харченко Ирина 3 место- Седина Анастасия М2008, 1000 м. 1 место- Гребенкин Никита 2 место- Шимигонов Ростислав 3 место- Трофимович Илья Ж2008, 1000 м. 1 место- Максимова Вероника 2 место- Федорова Анастасия 3 место- Камерзанова Анна М 2007, 1000м. 1 место- Журавлев Максим 2 место- Метелкин Арсений 3 место- Белоусов Дмитрий Ж2007, 1000м. 1 место- Карпова Софья 2 место – Савочкина Юлия 3 место- Цветкова Елизавета М2006, 1000 м. 1 место- Медведев Михаил 2 место- Князев Александр 3 место- Луконин Максим Ж2006, 1000 м. 1 место- Федорова Соня 2 место- Титлвская Лиза М 2005, 1000м. 1 место- Бражников Дмитрий 2 место- Будаев Денис 3 место- Солодюк Даниил Ж2005, 1000 м. 1место-Меркурьева Татьяна 2 место-Кутузова Дарья М2004, 1000м. 1место-Почерняев Даниила 2место-Шинковский Арсений 3 место-Баруев Алексей Ж2004, 1000 м. 1 место- Томашевская Валерия 2 место- Трифанова Дарья 3 место- Богославская Валерия Ж2003,1000м. 1место- Скворцова Виктория 2 место- Матвеева Ольга 3 место- Дудина Вероника Женщины, 1000м. 1место- Дыба Дарья 2 место- Логинова Ольга 3 место- Бызова Софья Ж45,1000 м. 1место- Подарова Татьяна М65,1000 м. 1место- Филев Николай 2 место- Кротов Анатолий М2003,3000м. 1 место- Борькин Степан 2 место- Бриденко Евгений 3 место- Серко Елисей Мужчины, 3000 м. 1 место- Койчев Анатолий 2 место- Руженцев Алексей 3 место- Гребенкин Дмитрий М55, 3000 м. 1 место- Синяк Виктор 2 место- Емельянов Владимир 3 место- Агеев Игорь Ж2012+, 0,500м. 1 место- Сызоненко Виктория М2012+, 0,500 м. 1 место- Пыхолов Тимофей 2 место- Гребенкин Кириил 3 место- Шипулин Тимофей Ж2011,0,500 1 место- Зорина Алена 2 место- Дорофеева Стефания 3 место- Сокова Елизавета М2012+,0,500 м. 1 место- Пыхолов Тимофей 2 место- Гребенкин Кирилл 3 место- Шипулин Тимофей Ж2012+,0500 м. 1 место- Сызоненко Виктория М 2011,0,500 м. 1 место- Летавин Андрей 2 место- Новик Александр 3 место- Белобоков Анатолий М2010, 0,500 м. 1 место- Баруев Михаил 2 место- Наумов Иван 3 место- Барков Денис Ж2009, 1000м. 1 место- Одинцова Антонина 2 место- Харченко Ирина 3 место- Седина Анастасия М2009, 1000м. 1 место- Паюсов Семен 2 место- Хричков Григорий 3 место- Чугунов Александр М2008,1000 м. 1 место- Гребенкин Никита 2 место- Шимигонов Ростислав 3 место- Трофимович Илья Ж2008, 1000 м. 1 место- Максимова Вероника 2 место- Федорова Анастасия 3 место- Камерзанова Анна Ж2007, 1000м. 1 место- Карпова Софья 2 место- Савочкина Юлия 3 место- Цветкова Елизавета М2007, 1000 м. 1 место- Журавлев Максим 2 место- Метелкин Арсений 3 место- Белоусов Дмитрий М2006, 1000 м. 1 место- Медведев Михаил 2 место- Князев Александр 3 место- Луконин Максим Ж2006, 1000 м. 1 место- Федорова Софья 2 место- Титовская Лидия М2005, 1000 м. 1 место- Бражников Дмитрий 2 место- Будаев Денис 3 место- Солодюк Даниил Ж 2005, 1000 м. 1 место- Меркурьева Татьяна 2 место- Кутузова Дарья М2004, 1000 м. 1 место- Почерняев Даниил 2 место- Шинковский Арсений 3 место- Баруев Алексей Ж2004, 1000 м. 1 место- Томашевская Валерия 2 место- Трифанова Дарья 3 место- Богословская Валерия Ж2003, 1000 м. 1 место- Скворцова Виктория 2 место- Матвеева Ольга 3 место- Дудина Вероника. 2). 15.05.2021 г. Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная 76 годовщине Победы в ВОВ. Место проведения: по маршруту г. Сертолово, ул. Ветеранов, ул. Ларина, ул. Школьная, зона отдыха «Сертоловский водоем». Кол-во участников- 300 чел. Результаты: 10-ые-11 классы: 1 место- МОБУ «Сертоловская СОШ № 1». 2 место- МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2». 3 место- «Гимназия». 8-ые-9 классы 1 место- МОБУ «Сертоловская СОШ № 1» 2 место- МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» 3 место- МОУ «Гимназия». 4 место- Черная Речка. 6-ые-7-е классы: 1 место- МОБУ «Сертоловская СОШ № 1». 2 место- МОБУ «СОШ Сертоловский ЦО № 2». 3 место- МОУ «Гимназия». 4 место- Черная Речка. 4-е-5-ые классы 1 место- МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2». 2 место- МОБУ «Сертоловская СОШ № 1». 3 место- МОБУ «Сертоловская СОШ № 1». 4 место- Черная Речка. 5 место- МОУ «Гимназия». Организовано: судейство, приобретение и вручение призов, подарков и сувенирной продукции. |
|  | Итого по п.2.1. |  | 140,2 | 140,2 |  | 140,2 | Итого: количество мероприятий – 2, количество участников мероприятий – 925 чел. |
| 2.2. | Организация и проведение соревнований МО Сертолово по различным видам спорта |  | 620,4 | 620,4 |  | 620,4 | Проведены мероприятия: 1). 21.01.2021 г. - 23.01.2021 г. Организация и проведение ХV Традиционного турнира по боксу памяти Героя России Дмитрия Кожемякина. Место проведения – ФОК г. Сертолово, ул. Молодцова 4 корп.3. Количество участников - 650 человек. Результаты: Девочки 2007-2008г.р. 66 кг 1 место Муратова Анастасия (Сертолово). 2 место Абрамова Дарья (Выборг). Юниорки 2003-2004гг. 64 кг 1 место Степанова Арина (Кингисепп) 2 место Кудрявцева Татьяна (Сертолово). Женщины 2002 г.р. и старше 64 кг 1 место Варзарь Татьяна СПб. 2 место Тимурова Камила (СПб). Средние юноши 2007-2008 г.р. 33 кг 1 место Серебряков Василий (Всеволожск). 33 кг. 2 место Давлатов Абдурахман (п.им. Сведлова). 40 кг. 1 место Июдин Артем (Ивангород). 40 кг. 2 место Хайбрахманов Марат (СПб). 40 кг 1 место Назаров Владислав (Сегежа). 2 место Сафиханов Максим (Сертолово). 42 кг 1 место Иванов Артем (СПб). 2 место Сангов Башамед (Кириши). 44 кг. 1 место Федоров Глеб (Карелия). 2 место Заборовский Илья (СПб). 48 кг. 1 место Басенков Михаил (Выборг). 2 место Казанцев Александр (Бокситогорск). 1 место Ганин Федор (Коробицино). 2 место Компанченко Артур (Тосно). 50 кг 1 место Богданов Роман (Карелия). 50 кг 2 место Поздеев Владимир (СПб). 52 кг 1 место Рашидинов Залкар (Всеволожск). 52 кг 2 место Ванян Багиш (Кузьмолово). 54 кг 1 место Хурсенко Павел (Сосновый Бор). 54 кг. 2 место Лещенко Кирилл (Выборг). 80 кг 1 место Ильин Роман (Ивангород). 80 кг 2 место Епифанов Тимофей (Сертолово). 90 кг 1 место Епифанов Матвей (Сертолово). 90 кг 2 место Коршунов Антон (Карелия). Юниоры 2003-2004 г.р. 64 кг 1 место Григорьев Иван (Кузьмолово) 64 кг 2 место Шаталов Егор (Тосно). 69 кг 1 место Трикоз Яков (тосно). 69 кг. 2 место Акберов Сахид (Карелия). 1 место Немараев Кирилл (СПб). 2 место Магамедов Магомед (СПб). 75 кг 1 место Киракосян Генрих (Кузьмолово). 75 кг 2 место Гурин Егор (Сертолово). 81 кг 1 место Мартынов Никита (СПб). 81 кг 2 место Пугачев Валерий (Подпорожье). Взрослые 2002 г.р. и старше 52 кг 1 место Бобожонов Умид (Сертолово). 2 место Алексеев Даниил (Гатчина). 56 кг 1 место Насайдинов Яхебли (Сертолово) 2 место Кабилов Али (СПб). 60 кг 1 место Сисак Аракелян (Гатчина). 2 место Кузьмин Александр (Сертолово). 63 кг 1 место Жураханов Шаробеддин (Сертолово). 2 место Беч Никита (Сертолово). 69 кг 1 место Мамажонов Гиез (Сертолово). 2 место Проданов Максим (СПб). 75 кг 1 место Кирическо Марк (Всеволожск). 2 место- Грабежев Данила 9п.им. Морозова). 91 кг 1 место Кривобок Артем (Сертолово). 2 место Ктениди Игорь (Спб). Организовано: информационное обеспечение, приобретение и вручение наградной продукции, заключен договор на оказание услуг по предоставлению помещения для проведения турнира. 2). 03.02.2021 г.-24.02.2021 г. Организация и проведение XX – го открытого Кубка МО Сертолово по волейболу. Место проведения: МБУ ВСШОР СП «Норус», МОБУ ССОШ№1, МОУ СОШ СЦО№2, МОУ «Гимназия Сертолово». Количество участников: 250 спортсменов. Результаты: Турнир проведен в 3-х возрастных группах: 1 группа - внутреннее первенство. Приняло участие 7 команд по 6 чел. Победители: 1 место- команда «Лайт». 2 место- команда «Классика». 3 место- команда МИ-8. Лучший игрок турнира- Лисицин Дмитрий был награжден статуэткой. 2 группа- Открытое Первенство-Кубок. 1 место- команда «НКО ИГРА». 2 место- команда Сертолово. 3 место- команда «Еле собрались». Лучший игрок- Ковалев Станислав был отмечен статуэткой. 3 группа- волейбол на снегу. 1 место- Кошнякова Александра, Ярыгин Антон. 2 место- Севенок Надежда, Кашин Андрей. 3 место- Шмаров Алексей, Шмаров Петр. Лучший игрок- Кошнякова Александра отмечена статуэткой. Женщины: 1 место- команда ВСШОР (2004-2006 гр.р.) 2 место- команда «Норус». 3 место- команда- ССОШ № 2 (ВСШОР 2007-2008 г.р.). Организовано: судейство, приобретение и вручение наградной продукции, техническое обеспечение и обслуживание соревнований. 3). 06.03.2021 г. Организация и проведение открытого турнира по настольному теннису, посвященного Дню Защитника Отечества – 23 февраля и Международному Женскому Дню - 8 марта. Количество участников: 80 спортсменов. Место проведения: МО Сертолово, МБУ ВСШОР СП «Норус», ул. Молодцова 4/3. Результаты: Девушки 2010 г.р. и младше 1 место- Белогорская Соня 2 место- Костенко Анастасия 3 место- Смрнова Дарья Женщины до 55 лет 1 место- Шевелева Анна 2 место- Яшенькина Александра 3 место- Минакова Татьяна Женщины 55 и старше 1 место- Юзько Татьяна 2 место- Михайлова Наталья 3 место- Полукарова Татьяна Ветераны 1 место- Плахотников Николай 2 место- Деменцов Николай 3 место- Панютин Юрий Мужчины 18-54 г. 1 место- Унанен Гариб 2 место- Дубайлов Дмитрий 3 место- Золотарев Сергей Мужчины 55-64 г. 1 место- Халаджиев Павел 2 место- Золотарев Виктор 3 место- Крутов Алексей Мальчики 2011 г. и младше 1 место- Квашнин Матвей 2 место- Снопов Роман 3 место- Жеревчук Алексей Девушки, юноши с разрядом 1 место- Сахно Варвара 2 место- Гибченко Влад 3 место- Онин Георгий Проведено более 80 игр. В соревновании приняла участие судья Международного класса Аничкова Л.А. Организовано: судейство, приобретение и вручение наградной продукции, техническое обеспечение и обслуживание соревнований. 4). 13.03.2021 г. по 28.03.2021 г. Открытый турнир по мини-футболу. Место проведения: МО Сертолово, ул. Молодцова д.4 к.3, ФОК. Кол-во участников- 220 чел. Победители: - 1 место- Команда «Сертолово». - 2 место- Команда «АКА-47». - 3 место- Команда « NO NAME - 4 место – Команда «Ветераны». Организовано: судейство, приобретение и вручение наградной продукции. 5). 06.05.2021 г. по 07.05.2021 г. Открытый турнир по шахматам, посвященный Дню Победы. Место проведения: г. Сертолово, ул. Школьная д.1 к.1 (шахматный клуб). Кол-во участников- 65 чел. Результаты: Рейтинг 1089 2 место/мальчики- Труханович Владислав (рейтинг 1213- 7 очков). 3 место- - Моисеенко Артем (рейинг 1223- 5 очков). 1 место/девочки- Хмелинина Светлана (рейтинг1099- 5 очков). 2 место/мальчики- Осипов Семен (рейтинг 1286- 4 очка). 3 место/мальчики- Чайковский Сергей (рейтинг 1017/4 очка). 2 место среди девочек- Арутюнян София (рейтинг 1135- 4 очка). 1 место/мальчики- Иванов Андрей (рейтинг 0- 4 очка). 2 место/мальчики- Шафиров Тимур (рейтинг 1111- 4 очка). 1 место- Павлов Иван (рейтинг 1204- 6 очков). 3 место- Богданов Платон (рейтинг 1074- 3/1/2 очка). 3 место среди девочек- Важнова София (рейтинг 1014- 3 очка). Рейтинг: 1287. 1 место/девочки- Червякова Татьяна (рейтинг 1739- 7 очков). 1 место среди 3 разряда- Послов Даниил (рейтинг 1498-5 очков). 2 место среди 3 разряда- Грищенко Алексей (разряд 1242- 5 очков). 1 место среди 2 разряда- Колесняк Артем (рейтинг 1317- 4/1/2 очков). 3 место среди 3 разряда- Бородатов Михаил (рейтинг 1337- 4/1/2 очков). 2 место среди девочек- Ларченко Алина (рейтинг 1382-4 очка). 3 место- Смирнова Екатерина (рейтинг 1263- 3/1/2 очка). Организовано: приобретение и вручение грамот, призов, подарков, сувенирной продукции. 6). 29.05.2021 г. Открытый Чемпионат и Первенство МО Сертолово по спортивному ориентированию «Весенняя тропа-2021». Дата проведения- 29.05.2021 г. Место проведения- «Сертоловский водоем». Кол-во участников- 150 чел. Организовано: приобретение и вручение призов, подарков и сувенирной продукции. Результаты: МЭ юноши (2001 г.р. и старше) 1 место- Сивачук Роман. 2 место- Шмаров Иван. 3 место- Ахмеджанов Ренат. 4 место- Солозобов Андрей. 5 место- Батоя Егор. Девушки ЖЭ (2001 г.р. и старше) 1место- Терская Ольга. 2 место- Еременко Татьяна. 3 место- Костоварова Елена. МА юноши (2002 - 2004 г.р.) 1 место- Зволянский Максим. 2 место- Серко Алексей. 3 место- Денисов Михаил 4 место- Рубан Максим. Девушки ЖА (2002 - 2004 г.р.) 1 место- Журавлева Оксана. 2 место- Булатова Анжелика. 3 место- Матыскевич Дарья. Юноши МВ (2005 - 2006 г.р.) 1 место- Наговицын Семен. 2 место- Медведев Михаил. 3 место- Терентьев Глеб . Девушки ЖВ (2005 - 2006 г.р.) 1 место- Гулек Александра 2 место -Цветкова Елизавета Юноши МС (2007 - 2008 г.р.) 1 место- Брованов Андрей. 2 место- Абишев Платон. 3 место- Епихин Семен. 4 место- Яшев Дмитрий 5 место- Каримов Константин. Девушки ЖС (2007 - 2008 г.р.) 1 место- Басюк София. Юноши MD (2009 г.р. и младше) 1 место- Кирилэ Артем 2 место- Хохлов Роман 3 место- Белослудцев Егор. 4 место- Пикос Павел. 5 место- Волков Степан. Девушки ЖD (2009 г.р. и младше) 1 место- Иванова Анастасия. 2 место- Батова Мария. 3 место- Свмотенко София. 4 место- Чебыкина Ксения. 5 место- Попова Ангелина. 7). 12.06.2021 г. Турнир МО Сертолово по мини-футболу, посвященный Дню России. Место проведения: г. Сертолово, ул. Школьная д.1, спортивная площадка МОБУ ССОШ № 1. Кол-во участников- 100 чел. Организовано: приобретение и вручение призов, подарков и сувенирной продукции победителям турнира. Результаты: В турнире приняли участие 4 команды. 1 место- команда «Bastards». 2 место- команда «Ветераны Сертолово». 3 место- команда «Патриот». 8). 20.06.2021 г. Открытый турнир МО Сертолово по настольному теннису, посвященный Дню России. Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцов д.4, корп. 3, ФОК. Кол-во участников- 50 чел. Организовано: приобретение и вручение призов, подарков и сувенирной продукции победителям турнира, судейство. Результаты: Мужчины: 1 место- Георгий Онин (юноши) 1 место-Илья Минаков 1 место- Константин Семенов 1 место- Константин Семенов 1 место- Максим Олехнович 1 место- Николай Плахотников 2 место- Алексей Анетько (юноши) 2 место- Дмитрий Бочкарев 2 место- Захар Бовин 2 место- Роберт Ямалтдинов 2 место- Игорь Авдошкин 2 место- Дмитрий Бочкарев. 3 место- Роман Царик (юноши) 3 место- Алексей Минаков 3 место- Игорь Вишняков 3 место- Владимир Шеркунов 3 место- Олег Сморж Женщины 1 место- Анна Шевелева (девушки) 1 место- Татьяна Ледовская 1 место- Раиса Скрябина 2 место- Варвара Сахно (девушки) 2 место- Дарья Хрипунова 2 место- Татьяна Минакова 3 место- Вера Гурак- Шириновская (девушки) 3 место- Алина Паршакова 3 место- Марина Абдулалиева. 9). 18.06.2021 г. - 26.06.2021г. Открытый турнир по пляжному волейболу МО Сертолово, посвященный Дню молодежи. Место проведения: г. Сертолово, зона отдыха – «Сертоловский водоем». Кол-во участников- 260 чел. Организовано: приобретение и вручение призов, подарков и сувенирной продукции победителям турнира, судейство. Результаты: Девушки Лайт 1 место- Бушуева Дарья/Талаева Настя – 9 очков. 2 место- Фокина Таисия/Бондарь Настя- 9 очков. 3 место- Снежкова Анна/Мажукно Полина- 8 очков. 4 место- Кондрашова Настя/Рылеева Злата- 3 очка. 5 место- Комарова Кристина/Иванова Лидия- 3 очка. Девушки Медиум 1 место- Ларченко Алина/Вирко Лиза- 26 очков. 2 место- Давидович Настя/Роменская Ксения- 23 очка. 3 место- Скрипак Яна/Юрова Катерина- 22 очка. 4 место- Мирецкая Вероника/Горностай Саша- 22 очка. Юноши Лайт 1 место- Смирнов Иван/Будаев Влад- 10 очков. 2 место- Савич Арсений/Кондратьев Александр-9 очков. 3 место- Катков Егор/Самохин Всеволод 4 место- Вавилов Гоша/Арачевский Леонид- 3 очка. Микст Лайт 1 место- Вирко Лиза/Смирнов Иван- 20 очков. 2 место- Роменская Ксения/Савич Арсений- 17 очков. 3 место- Ларченко Алина/Смирнов Роман – 18 очков. 4 место- Хусейнова диана/Катков Егор- 11 очков. 5 место- Юрова Екатерина/Самохин Всеволод- 10 очков. Микст Медиум 1 место- Мирецкая Вероника/Иванов Кирилл- 9 очков. 2 место- Вирко Алеся/Волков Костя- 5 очков. 3 место- Петрова Анна/Шаверов Артем- 3 очка. 4 место- Воробьева вера/Николаев Михаил- 1 очко. 10). 08.06.2021 г. - 11.06.2021 г. Турнир МО Сертолово по мини-футболу среди дворовых команд, посвященный Дню России. Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова д.4 к.3 ФОК, спортивная площадка МОБУ ССОШ № 1 (ул. Школьная д.1), мкр-н Черная Речка (ПМЦ "Ориентир"). Кол-во участников - 120 чел. Соревнования проведены в два этапа. Первый этап: в соревнованиях приняли участие 4 команды (ул. Молодцова д.4 к.3 ФОК, спортивная площадка МОБУ ССОШ № 1 ул. Школьная д.1). 1 место - команда "Роток"; 2 место - команда "Котопес"; 3 место - команда "Зенит"; 4 место - команда "Комета". Второй этап: в соревнованиях приняли участие 2 команды (мкр-н Черная Речка (ПМЦ "Ориентир"). 1 место- команда «Black River». 2 место- команда «Зеленая миля». Организовано: приобретение и вручение призов, подарков и сувенирной продукции победителям турнира. 11). 14.08.2021 г. Турнир по футболу на Кубок МО Сертолово, посвященный Дню города. Место проведения: МО Сертолово, ул.Молодцова 4/3(игровое поле). Количество участников: 270 чел. Результаты: 1 место: Ветераны МО Сертолово 2 место: Bastards 3 место: Atlant 4 место: Noname 5 место: Патриот 6 место: District Организовано: судейство, приобретение и вручение призов, подарков, сувениров. 12). 21.08.2021г. Турнир МО Сертолово по настольному теннису, посвященный Дню города Сертолово. Место проведения: МО Сертолово, ул. Молодцова, д. 4/3, ФОК. Количество участников: 80 чел. Результаты: Мужчины, женщины до 65 лет. 1 место: Панютин Ю. 2 место: Ямалтдинов Р. 3 место: Тищенко Г. Девочки. 1 место: Гурак-Ширинская Вера 2 место: Мельник Настя 3 место: Исакова Ника Мальчики. 1 место: Скальнов Владислав 2 место: Снопов Роман 3 место: Квашнин Матвей Женщины. 1 место: Юзько 2 место: Полукарова 3 место: Шевелева Юноши. 1 место: Онин Георгий 2 место: Анетько Алексей 3 место: Штыркин Артемий Девушки. 1 место: Сахно Варвара 2 место: Мельник Анастасия 3 место: Исакова Ника Мужчины до 40 лет. 1 место: Тищенко А. 2 место: Березин П. 3 место: Зоткин Н. Мужчины до 55 лет. 1 место: Дорохов Г. 2 место: Халаджиев П. 3 место: Крутов А. Организовано: судейство, приобретение и вручение призов, подарков и сувениров, заключен договор по предоставлению универсального спортивного зала для проведения турнира. 13). 16.08.2021 г. - 20.08.2021 г. Турнир по футболу среди дворовых команд, посвященный Дню города Сертолово. Место проведения: г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1/1 (футбольное полу МОБУ ССОШ № 1) Количество участников: 80 чел. Результаты: 1 место: «ПРАВОСУДИЕ» 2 место: «ИНВАЛИДЫ» 3 место: «МАРГИНАЛЫ» Организовано: приобретение и вручение призов, подарков и сувениров. 14). 28.09.2021 г. Соревнования по скандинавской ходьбе, посвященные Дню города Сертолово. Место проведения: г. Сертолово, Зона отдыха «Водоём» Количество участников:40 Результаты: Дети общий зачет: 1 место: Баруев Михаил 2 место: Азаренко Виолетта 3 место: Барков Денис Девочки: 1 место: Азаренко Виолетта 2 место: Гагилевакаролина Мальчики: 1 место: Баруев Михаил 2 место: Барков Денис 3 место: Белобоков Анатолий Категория 70+: 1 место: Понамаренко Екатерина 2 место: Подарова Татьяна 3 место: Бубакина Людмила Категория 80+: 1 место: Жилина Тамара, Токарева Валентина Категория 60-69 (М+Ж) 1 место: Кротов Анатолий 2 место: Пикуль Валентина 3 место: Петрова Ирина Категория 50-59 лет: 1 место: Пономарева Наталья Категория 30-39 лет 1 место: Наумова Ольга Организовано: приобретение и вручение призов, подарков и сувениров. 15). 16.08.2021 г. - 21.08.2021 г. Турнир по шахматам, посвященный Дню города Сертолово. Место проведения: г. Сертолово, ул. Школьная д. 1, кор. 3, шахматный клуб «Олимп». Количество участников: 80 человек. Результаты: Среди 1 взрослых разрядов: 1 место: Филимонов Виктор 2 место: Лытасова Катерина 3 место: Симаков Вадим Среди 2 взрослых разрядов: 1 место:Андра Иван 2 место: Юрченко Иван 3 место: Колесняк Артем Среди 3 взрослых разрядов: 1 место: Вепрейчук Роман 2 место: Фролов Федор 3 место:Листовский Тимофей Среди 1 юношеского разряда : 1 место: Труханович Владислав 2 место: Митанов Добрыня 3 место: Моисеенков Артем Среди 2 юношеского разряда : 1 место:Хмелинина Светлана 2 место: Кулачков Илья 3 место: Чайковский Сергей Среди 3 юношеского разряда : 1 место:Дубашинский Лев 2 место: Зозуля Михаил 3 место: Шарифов Тимур Среди девочек: 1 место: Константинова Мирослава 2 место:Папина Злата 3 место: Треполенкова Мария Организовано: приобретение и вручение призов, подарков и сувениров. 16). 25.09.2021 г. Открытый Чемпионат и Открытое Первенство МО Сертолово по спортивному ориентированию. Место проведения: ЖК «Чистый ручей». Количество участников: 150 человек. Результаты: МЭлита: Ахметжанов Ренат 1 место МА Наговицын Семён 1 место Терентьев Глеб 2 место ЖА Гулек Александра 1 место МС Никитин Иван 2 место ЖС Сидун Вера 1 место МD Пикос Павел 2 место Кудряшов Даниил 3 место ЖD Батова Мария 1 место Чебыкина Ксения 2 место Организовано: приобретение и вручение призов, подарков и сувениров. 17). 25.09.2021 г. Ежегодный открытый турнир МО Сертолово по мини-футболу среди ветеранов (40+) Место проведения: МО Сертолово, ул. Школьная, д. 1, к. 1, (футбольное поле МОБУ ССОШ № 1). Количество участников: 100 человек. Результаты: 1 место: Ветераны МО Сертолово 2 место: Агалатово 3 место: Песочный Организовано: приобретение и вручение призов, подарков и сувениров. 18). 26.09.2021 г. Турнир по экстремальным видам спорта. Место проведения: г. Сертолово, скейт-парк (в районе дома № 17 по ул. Заречная). Количество участников : 75 человек. Результаты: Самокат взрослые: 1 место: Федотов Артём 2 место: Аболяев Владимир 3 место: Марков Максим Самокат дети до 10: 1 место: Шаповалов Дмитрий 2 место: Ступин Даниил 3 место: Иванов Андрей BMXВзрослые: 1 место: Набережных Дмитрий 2 место: Скаржевский Дмитрий 3 место: Теребова Анастасия BMX Дети: 1 место: Макаров Андрей 2 место: Яэмурд Кузьма 3 место: Новиков Вадим Скейтборд взрослые: 1 место: Аболяев Владимир 2 место: Яковенко Кирилл 3 место: Жуков Даниил Скейтборд дети: 1 место: Атамиков Вова 2 место: Денисюк Артем 3 место: Залукаев Владислав За лучшую технику: Федотов Артем За лучшую технику: Набережных Дмитрий За лучшую технику: Аболяев Владимир Организовано: приобретение и вручение призов, подарков и сувениров, заключение договора на проведение мероприятия. 19). 03.10.2021 г. Соревнования по скандинавской ходьбе, посвященные Дню пожилого человека. Место проведения: г.Сертолово, Зона отдыха «Водоем» Количество участников: 48 человек Результаты: Женщины 70+ 1 место – Понаморенко Екатерина 2 место – Подарова Татьяна 3 место – Бубякина Людмила Женщины 60-69 лет 1 место – Пикуль Валентина 2 место – Осипенко Елена 3 место – Петрова Ирина Женщины 40-49 1 место – Бублик Лариса 2 место – Сосновская Ирина 3 место – Миллер Елена Дети 1 место – Коваль Даниил 2 место – Сосновский Лев 3 место – Зорков Михаил. Организовано: приобретение и вручение призов, подарков и сувениров. 20). 28.10.2021 г. Фестивал «ГТО – одна страна, одна команда». Место проведения: г. Сертолово, МБУ «ВСШОР СП «НОРУС» ул.Молодцова д 4/3 Количество участников: 150 человек. Организовано: информационное обеспечение 21). 21.11.2021 г. - 26.11.2021 г. Открытое Первенство МО Сертолово по баскетболу. Место проведения: МО Сертолово, ул. Молодцова д4 к3 ФОК Количество участников: 300 человек. Организовано: приобретение и вручение призов, подарков и сувениров, заключен договор на аренду МБУ ВСШОР СП «Норус». Результаты: Мужчины 1 место – Ветераны 2 Место – SRTBoys 3 Место – Старая школа Женщины 1 место – Всеволожск 2 место – Сертолово 3 место – Черная речка Дети: 1 место – ССОШ №1 2место – Гимназия 3 место – СОШ «СЦО №2» 22). 28.12.2021 г. Рождественский турнир по шахматам. Место проведения: МО Сертолово, ул. Школьная д. 1, кор. 3, шахматный клуб «Олимп». Количество участников 80 человек Организовано: приобретение и вручение призов, подарков и сувениров. |
|  | Итого по п.2.2. |  | 620,4 | 620,4 |  | 620,4 | Итого: количество участников – 3398 человек, количество мероприятий -22 ед. |
| 2.3. | Организация работы секций по различным видам спорта |  | 1308,2 | 1308,2 |  | 1308,2 | 1). Клуб по спортивному ориентированию «Сертолово». На занятии присутствуют 30 чел. (от 7 до 24 лет) Занятия проводятся: по понедельникам с 15.00 час. до 17.00 час., четвергам с 15.00 час. до 17.00 час., пятницам с 15.00 час. до 17.00 час., субботам с 15.00 час. до 17.00 час.в МОБУ ССОШ№1, спортивный зал, по адресу: г. Сертолово, ул. Школьная, д.1 к.1. Оплата по договору гражданско-правового характера руководителю клуба Фомичевой Т.Н. Результат: за 2021 г. проведено 332 час. занятий, укрепление здоровья и физического развития, поддержка спортивно-одаренных детей, подростков и молодежи МО Сертолово, пропаганда здорового образа жизни. Мероприятия: - 03.01.2021 г. -13.01.2021 г. Участие в учебно – тренировочных сборах. Место проведения: Ставропольский край, г. Кисловодск. Количество участников- 5 чел. - 28.02.2021 г. Участие в Чемпионате на Первенство СПб по спортивному ориентированию. Место проведения: Ленинградская область, п. Орехово. Количество участников- 1 чел. Победители: 2 место- Медведев Михаил. 3) 06.03.2021 г. -07.03.2021 г. Участие в Чемпионате на Первенство СПб среди ВУЗов по спортивному ориентированию. Место проведения: Ленинградская область, п. Орехово. Количество участников- 2 чел. - место- Сивачук Роман. 4) 08.03.2021 г. Участие в Кубке СПб «Снежная тропа 2021» . Место проведения: СПб, парк «Сосновка» Количество участников: 24 чел. Результаты: Фомичева Т.Н.- 7 место, Ахметжанов Ренат- 8 место, Басюк София- 10 место, Солозобов Виктор- 10 место. 5) 08.03.2021 г. Участие в массовых районных соревнованиях «Всеволожская тропа 2021». Место проведения- ЛО, п. Кузьмоловский Количество участников- 1 чел. Результат: Медведев Михаил- 3 место 6) 20.03.2021 г. - 26.03.2021 г. Участие во Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию « Памяти Пастухова». Место проведения: Ставропольский край, г. Железноводск. Количество участников- 2 чел. Результат: 11 место - Ахметжанов Ренат, 16 место -Сивачук Роман. 7). 04.04.2021г. Участие в районных соревнованиях «Всеволожская тропа- 2021» 1 этап Место проведения: ЛО, п. Токсово Количество участников-16 чел. Результат: Гулек Александра- 3 место 8). 08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. Участие в Чемпионате России. Место проведения: г. Волгоград Количество участников- 3 чел. Результат: участие 9). 18.04.2021г. Участие в Тренировочном старте Место проведения: г. Санкт-Петербург, Сестрорецкие Дюны Количество участников- 9 чел. Результат: участие 10). 24.04.2021 г. -25.04.2021 г. Участие в областных соревнованиях «Сосновоборские Дюны-2021» Место проведения: ЛО, г. Сосновый Бор Количество участников- 15 чел. Результат: 1 день: 4 м - Ахметжанов Ренат 5 м - Сивачук Роман 2 день: 4 м - Кузьмин Андрей 6 м - Ахметжанов Ренат 11). Дата проведения: 01.05.2021 г. - 03.05.2021г. Участие Открытых массовых соревнованиях Ленинградской области «Майская многодневка» Место проведения: ЛО, г.Сертолово; ЛО, п.Юкки; ЛО, п.Энколово Количество участников- 25 чел. Результат: Сивчук Роман- 1 место 12). 01.05.2021 г. - 10.05.2021г. Участие в Первенстве России Место проведения: г. Воронеж Количество участников- 3 чел Результат: Фомичева Т.Н.-1 место 13). 15.05.2021 г. Участие в Чемпионате на Первенство СПб Место проведения: г. Санкт-Петербург, Красносельский район, парк «Новознаменка» Количество участников- 11 чел. Результат: 2 м - Кузьмин Андрей, 4 м - Ахметжанов Ренат, 3 м - Абишев Платон, 4 м - Чебыкин Егор, 5 м - Чебыкина Ксения 14). 22.05.2021г. Участие в Чемпионате на Первенство г. Сертолово Место проведения: г. Сертолово. Количество участников- 30 чел. Результат: 1 м- Шмаров Иван, 2 м-Ахметжанов Ренат, 2 м- Серко Елисей, 3 м- Матыскевич Дарья, 1 м- Наговицын С., 2 м- Медведев Мих., 3 м- Терентьев Глеб, 1 м- Гулек Алексей, 2 м- Абишев Платон, 3 м - Епихин С., 1м. Басюк Софья 15). 23.05.2021г. Участие во Всероссийских массовых соревнования по СО «Российский азимут» Место проведения: г. Санкт-Петербург, Удельный парк Количество участников-28 чел. Результат: 1м.- Кузьмин Андрей, 3м- Сивачук Роман 16). 28.05.2021 г. - 29.05.2021г. Участие в Чемпионате России Место проведения: ЛО, г.Сосновый бор Количество участников- 3 чел. Результат: участие 17). 06.06.2021г. Участие в Чемпионате и Первенстве СПб Место проведения: ЛО, п.Орехово Количество участников- 14 чел. Результат: 5 м. - Ахметжанов Ренат 18). 11.06.2021 г. - 17.06.2021г. Участие во Всероссийских многодневных соревнованиях Кубок Карельского Перешейка 2021 Место проведения: ЛО, г.Каменногорск Количество участников- 10 чел. Результат: Сивачук Роман — 4 место Ахметжанов Ренат — 6 место. 19). 18.08.2021 г. - 23.08.2021 г. Участие в учебно-тренировочных сборах. Место проведения: г. Псков. Количество участников: 10 человек. 20). 29.10.2021 г.- 02.11.2021 г. Участие в Первенстве России по спортивному ориентированию. Место проведения: г. Белгород Количество участников 10 человек. Результат: 21). 22.10.2021 г. -24.10.2021г. Участие в учебно-тренировочных сборах. Место проведения: г. Владимир. Количество участников: 9 человек. 2. Спортивная секция по волейболу. На занятии присутствуют 50 чел. (от 18 лет) Занятия проводятся по воскресеньям с 10.00 час. до 14.15 час. на базе МБУ «ВСШОР СП «Норус». Оплата по договору гражданско-правового характера руководителю спортивной секции Ярыгину А.С. Результат: за 2021 г. проведено 154 час. занятий, укрепление здоровья и физического развития, поддержка спортивно-одаренных жителей МО Сертолово, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Мероприятия: - 03.02.2021 г. - 24.02.2021 г. Участие в 21-ом Открытом Кубке МО Сертолово по волейболу. Место проведения: г. Сертолово, МОБУ ССОШ № 1, МБУ «ВСШОР» СП «Норус». Количество участников- 26 чел. Результат: 1 место- Терентьев А.Н. 1 место- Халаджиев П.В. 1 место- Ширкунов В.П. 1 место- Дубецкий А.Ю. 1 место- Хрущев Р.В. 1 место- Горбатенко К.А. 2 место- Бочкарев А.Н. 2 место- Егоров О.Ю. 2 место- Крюков А.М. 2 место- Гасенин В.О. 2 место- Давидович В.В. 2 место- Шаверсов А.С. 2 место- Николаев М.А. 2 место- Пшеничников В.Ю. 2 место- Виноградов М.Ю. 2 место- Лисицин Д.В. 3 место- Мелузов А.В. 3 место- Теплицкий П.М. 3 место- Гасенин В.А. 3 место- Фещенко Е.С. 3 место- Шманов Петр Алексеевич - 2 место заняли участники секции в рамках команды «Сертолово». 2). 25.04.2021 г. Участие в Первенстве МБУ ВСШОР по волейболу среди юношей 2007-2008 г.р. и младше Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова д.4/3, МБУ « ВСШОР» СП « Норус» Количество участников- 10 чел. Результат: 3 место 3). 08.05.2021 г. Участие в турнире по пляжному волейболу “Открытие сезона 2021”, посвященном Дню Победы. Место проведения: Сертолово, зона отдыха Водоем, площадки для пляжного волейбола Количество участников- 10 чел. Результат: 2 место 4). 27.06.2021 г. Участие в турнире по пляжному волейболу, посвященный Дню Молодежи. Место проведения: г. Сертолово, зона отдыха Водоем, площадки для пляжного волейбола Количество участников- 20 чел. Результат: Женская группа: 1 место- Савенок Надежда и Зубакина Ульяна 2 место- Объедкова Татьяна и Насекина Наталья 3 место- Ардюкова Наталья и Сборцева Оксана Мужская группа: 1 место-Минаков Илья и Ким Дмитрий 2 место- Сухарев Владимир и Хрущев Роман 3 место- Шишкин Андрей и Минаков Алексей. 5). 24.10.2021 г. Участие в первенстве ЛО по волейболу. Место проведения: г. Выборг Количество участников: 15 чел. Результат: 6 место. 3. Спортивная секция по футболу. На занятии присутствуют 20 чел. (от 18 до 35 лет) Занятия проводятся по вторникам с 21.30 час. до 23.30 час. и четвергам с 22.00 час. до 23.30 час. на базе МБУ «ВСШОР «СП «Норус». Оплата по договору гражданско-правового характера руководителю секции Молокоедову А.А. Результат: за 2021 проведено 179 час. занятий, укрепление здоровья и физического развития, поддержка спортивно-одаренных жителей МО Сертолово, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. 4.Спортивная секция по баскетболу. На занятии присутствуют 49 чел. (от 7 до 18 лет). Занятия проводятся по понедельникам и пятницам с 19.00 час. до 21.00 час. в спортивном зале МОБУ ССОШ №1, ул. Школьная д.1 к.1А. Оплата по договору гражданско-правового характера руководителю секции Гашниковой Л.А. За 2021 проведено 182 час. занятий, укрепление здоровья и физического развития, поддержка спортивно-одаренных жителей МО Сертолово, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом, отстаивание спортивных интересов МО Сертолово на соревнованиях по баскетболу разного уровня. Мероприятия: - 17.01.2021 г. Участие в турнире по баскетболу среди юношей 2008-2009 г.р. победа КИДс. Место проведения: СПб, Левашовский пр, 11-7. Количество участников- 12 чел. Тур продлен до апреля. - 24.01.2021 г. Участие в игре с командой из колледжа г. СПб «ПетроСтройСервис». Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.4/3. Количество участников- 12 чел. Результат: - команда Сертолово стала победителем, обыграла колледж колледжа г. СПб «ПетроСтройСервис» со счетом 85:33. - 21,22,28.02.2021 г. Участие в турнире Северо- Западной лиги по баскетболу среди юношей 2008-2009 г.р. Победа КИДс. Место проведения: СПб, Левашовский пр,, 11-7. Тур продлен до апреля. Количество участников- 12 чел. - 20.03.2021 г. -28.03.2021 г. Участие в учебно- тренировочных спортивных сборах. Место проведения: Кингисеппский р-н, д. Ванакюля, ДОООЦ «Россонь» имени Ю.А. Шадрина. Количество участников- 12 чел. - 29.03.2021 г. -30.03.2021 г. Участие в соревнованиях по баскетболу «Север» ШБЛ « КЭС – Баскет» Ленинградской области сезон 2020-2021г. Место проведения: ЛО, Всеволожский р-н, пос. им. Морозова, ул. Чкалова, д.3А. Количество участников- 12 чел. Результат: - команда секции по баскетболу (старшая группа) заняла 2 место. 6). 10.04.2021 г. - 11.04.2021 г. Участие во Всероссийском чемпионате школьной баскетбольной линии «КЭС баскет» Место проведения: г. Гатчина, ул. Крупской, д.12 Количество участников: 10 чел. Результат: Девушки-3 место Юноши- 2 место 7). 17.04.2021 г. - 18.04.2021 г. Участие в Полуфинале Чемпионата Ленинградской области среди мужских команд Место проведения: Всеволожский р-н, п. им. Морозова, ул. Чекалова, д.3а Количество участников- 12 чел. Результат: Команда МО Сертолово - 1 место 8). 25.04.2021 г. Участие в V традиционном турнире по баскетболу среди юношей 2003-2004г.р. на призы главы администрации Новосветского селтьского поселения памяти Сеньшинова Виталия Михайловича Место проведения: п. Новый Свет, д.82 Количество участников-12 чел. Результат: Команда МО Сертолово - 1 место 9). 01.06.2021 г. Участие в турнире по стритболу среди юношей и девушек 2004 г. р. и младше Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова д. 14 открытая спортивная площадка. Количество участников- 21 чел. Результат: 1 место- Топорищева А, Кононова И, Медведева И 2 место - Шлыкова В, Рускова Е, Федорова А. 3 место- Силина Т. 10). 01.06.2021 г. Участие в турнире по стритболу среди юношей и девушек 2004 г. р. и младше. Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова д. 14 открытая спортивная площадка. Количество участников- 12 чел. Результат: 2 место Заметелевский А, Евицкий С, Мацков А. 5. Спортивная секция по баскетболу. На занятии присутствуют 61 чел. (от 18 лет). Занятия проводятся по средам с 21.35 час. до 23.00 час., по воскресеньям с 20.15.час. до 23.00 час. на базе МБУ «ВСШОР «СП «Норус». Оплата по договору гражданско-правового характера руководителю секции Гашниковой Л., с 01.09.2021 г. – Гаранжа А.В. За 2021 проведено 180 час. занятий, укрепление здоровья и физического развития, поддержка спортивно-одаренных жителей МО Сертолово, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом, отстаивание спортивных интересов МО Сертолово на соревнованиях по баскетболу разного уровня. 6. Спортивная секция по каратэ стиль «Киокусинкай». На занятии присутствуют 25 чел. (от 6 до 9 лет). Занятия проводятся по вторникам с 20.00 час. до 21.30 час. на базе МБУ «ВСШОР «СП «Норус». Оплата по договору гражданско-правового характера руководителю секции Акимову С.М., председателю Федерации карате киокусинкай Всеволожского района. За 2021 проведено 175 час. занятий, укрепление здоровья и физического развития, поддержка спортивно-одаренных жителей МО Сертолово, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом, отстаивание спортивных интересов МО Сертолово на соревнованиях по баскетболу разного уровня. 7. Спортивная секция по каратэ стиль «Киокусинкай». На занятии присутствуют 20 чел. (от 10 лет и старше). Занятия проводятся по четвергам с 15.10 час. до 16.45 час. на базе МБУ «ВСШОР «СП «Норус». Оплата по договору гражданско-правового характера руководителю секции Акимову С.М., председателю Федерации карате киокусинкай Всеволожского района. За 2021 проведено 175 час. занятий, укрепление здоровья и физического развития, поддержка спортивно-одаренных жителей МО Сертолово, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом, отстаивание спортивных интересов МО Сертолово на соревнованиях по баскетболу разного уровня. Мероприятия: - 14.02.2021 г. Участие в турнире, посвященном воинам- интернационалистам «Братский кубок». Место проведения: г. Санкт- Петербург. Количество участников- 6 чел. Результаты: Сташевский М – 2 место, Гречухина Е.- 2 место, Завьялов И.- 2 место, Селиванов М.-2 место, Отева А.- 3 место, Елисеев В.- 3 место. 2) 14.02.2021 г. Участие в турнире, посвященном воинам- интернационалистам «Братский кубок». Место проведения: г. Санкт- Петербург. Количество участников- 3 чел. Результат: Бабаян С.-2м., Звонарев И.-2м., Фролов К.-3 м. 3)21.03.2021 г. Участие в Кубке « Новичка» Место проведения: г. Всеволожск. Количество участников- 6 чел. Результаты: 1 место- Пуминов Александр, 2 место- Гречухина Екатерина, Бабаян Степан, 3 место-Звонарев Илья, Королев Даниель. 4) 21.03.2021 г. Участие в Кубке «Новичка». Место проведения: г. Всеволожск Количество участников- 9 чел. Результаты: 1 место: Васильев Артем, Отева Анна, 2 место- Елисеев Виктор, Смирнов Леонид, Сташевский Максим, 3 место- Федотов Дмитрий, Бурмейстер Николай, Селиванов Максим, Аратюнян Арсен. 5). 18.04.2021 г. Участие в XII открытом первенстве по кекусин-кан- каратэ-до на приз главы администрации Гатчинского муниципального района Место проведения: г. Гатчина Количество участников- 3 чел. Результат: 2 место Арутюнян Арсен- кат. 10-11 лет, 2 место- Отева Анна- кат. 14-15 лет 3 место- Бабаян Степан- кат. 6-7 лет 6). 08.05.2021 г. Участие в IV Открытом Первенстве КЕ "Сатори Додзе" по Киокушинкай каратэ ИКО Мацушима Место проведения: г.Отрадное, Ленинградская область Количество участников- 3 чел Селиванов Максим- 2 место Сташевский Максим- 3 место Мосягина Вероника-3место 8. Спортивная секция по лыжным гонкам. На занятии присутствовало 24 чел. Занятия проводятся вторник, пятница с 15.00 час. до 19.00 час. на базе МОБУ ССОШ №1, МОУ «Гимназия» г. Сертолово, зона отдыха «Сертоловский Водоем». Оплата по договору гражданско-правового характера руководителю секции – Пантилеевой И.В. За 2021 г. проведено 242 час. занятий, укрепление здоровья и физического развития, поддержка спортивно-одаренных жителей МО Сертолово, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом, отстаивание спортивных интересов МО Сертолово на соревнованиях по баскетболу разного уровня. Мероприятия: - 06.02.2021 г. Участие в межмуниципальных лыжных соревнованиях (1 этап) Лыжни России- «Лыжня зовет!». Место проведения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Румболовский парк. Количество участников- 20 чел. Результаты: Пыхолов Т.-2 место- 2013 г.р. - 13.02.2021 г. Участие в районной массовой лыжной гонке «Калининская лыжня-2021». Место проведения: г. СПб, Пискаревский парк. Количество участников- 20 чел Результаты: Пыхолов Т. Дитанция 1000 м. -2 место. - 20.02.2021 г. Участие в спортивном соревновании «Сертоловская лыжня -2021». Место проведения: г. Сертолово, зона отдыха «Сертоловский водоем». Количество участников- 16 чел. Результаты: Пыхолов Т.-1 место, Хричков Г.-1 место, Чугунов А.-3 место, Федорова С.-1 место, Солодюк Д.- 3 место, Меркурьева Т.-1 место. - 20.03.2021 г. Участие в проведении мероприятия по закрытию лыжного сезона. Место проведения: МО Сертолово, зона «Гороховое поле». Количество участников- 18 чел. массовый старт. 9.Секция по шахматам На занятии присутствовало 26 чел. Занятия проводятся на базе МОБУ ССОШ № 1 по средам, пятницам с 17.00 час. до 19.00 час. , со 2 кв.2021 г. по понедельникам и четвергам с 17.00 час. до 19.00 час. За 2021 проведено 196 час. занятий. Оплата по договору гражданско-правового характера руководителю секции - Дементьеву О.Н. Мероприятия: 1) 21.02.2021 г. - 23.02.2021 г. Участие в Открытых областных спортивных соревнованиях Охта-парк chess зима, посвящённых «Дню защитника Отечества».Турнир В. Место проведения – ЛО, Всеволожский р-н, Охта Парк. Победители: 1 место- Романов Захар 2 место Колесняк Артем. 2) 26.02.2021 г. -28.02.2021 г. Участие Областном турнире по шахматам «Приз Центра «Ладога». 3 этап (Мальчики, девочки до 11 лет). Место проведения: г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос. Количество участников- 12 чел. Победители: 1 команда-2 место М-11 Труханович Влад 1 место Колесняк Артем-2 место. 3).27.03.2021 г. -28.03.2021 г. Участие команды в Областном турнире по шахматам «Приз «Центра «Ладога» среди школьников. (Финал). Место проведения - Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, дер. Разметелево, ГБУ ДО «Центр «Ладога». Кол-во участников- 4 человека. Победители: По итогам года: 1 командное место Лично: 2 место Шишлов Александр 2 место Труханович Влад 4). 08.04.2021 г. - 18.04.2021 г. Участие в Первенстве России среди юношей и девушек от 11-19 лет. Место проведения: г. Лоо, Краснодарский край, ул. Декабристов, д.95 Количество участников- 3 чел. Результат: 28 место из 72 - Лытасова Катерина 5). 06.05.2021г. Участие в Турнире МО Сертолово в честь Дня Победы Место проведения: ШК «Олимп» Количество участников- 60 чел. Результат: 21 призер в различных номинациях 6). 23.05.2021 г. - 30.05.2021г. Участие в Первенстве России до 9 лет Место проведения: г. Кострома Количество участников- 5 чел. Результат: участие 7). 28.05.2021 г. - 02.06.2021 г. Участие во Всероссийских соревнованиях «Белая ладья 2021г» Место проведения: г. Дагомыс Количество участников- 4 чел. Результат: 26 место из 80 команд 8). 06.06.2021 Участие в турнире в честь Дня защиты детей. Место проведения: ШК «Олимп». Количество участников- 25 чел. Результат: 15 призеров в различных номинациях 9). 16.08.2021 г.-21.08.2021г. Турнир по шахматам, посвященный Дню города. Место проведения: г. Сертолово, ул. Школьная д.1, кор. 3. Шахматный клуб «Олимп» Количество участников – 80 человек. 21 призер в различных номинациях. 10). 27.10.2021 г. -02.11.2021 г. Участие в Первенстве Ленинградской области. Место проведения: г. Будогощь Количество участников: 10 человек. Результат: 10 призеров в различных номинациях. 11). 28.12.2021 г. Рождественский турнир по шахматам. Место проведения: г. Сертолово, ул. Школьная д.1, кор. 3. Шахматный клуб «Олимп» Количество участников – 80 человек. 21 призер в различных номинациях. Для досуговой занятости жителей, укрепления здоровья и физического развития, поддержки спортивно-одаренных жителей МО Сертолово, пропаганды здорового образа жизни, вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом, отстаивания спортивных интересов МО Сертолово на соревнованиях разного уровня, в рамках данного пункта организована работа 9-ти спортивных формирований по различным видам спорта и привлечено 305 человек. |
|  | Итого по п.2.3. |  | 1308,2 | 1308,2 |  | 1308,2 | Количество спортивных формирований – 9 ед., количество участников – 305 чел. |
| 2.4. | Организация спортивного досуга с населением по месту жительства |  | 858,8 | 858,8 |  | 858,8 | Секции спортивного досуга с населением – 140 чел. 1. Спортивная секция по настольному теннису На занятии присутствовало 26 чел. Занятия проводятся по субботам мкр. Черная Речка д.23, ПМЦ «Ориентир» с 09.00 час. до 15.00 час., по воскресеньям с 08.00 час. до 11.00 час. на базе МБУ «ВСШОР СП «Норус». Оплата по договору гражданско-правового характера руководителю секции - Полукарову Г.А. За 2021 г. проведено 287 час. занятий. Тренировочный этап направлен на развитие соревновательных способностей, популяризацию ЗОЖ. Мероприятия: 1). 06.03.2021 г. Участие в Турнире по настольному теннису, посвящённом 23 февраля и 8 марта. Количество участников: 10 чел. Место проведения: МБУ «ВСШОР СП «Норус». Результат: Женщины: Юзько Т.В.- 1 место. Минакова Т.Я- 3 место. Мужчины: 1место- Халаджиев П.В. (55-64) 1 место- Плахотников Н.П. (65 и старше) 3 место- Крутов А.С. (55-64). 2). 20.06.2021 г. Участие в Турнире МО Сертолово, посвященном Дню России. Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.4, к.3, ФОК. Количество участников- 50 чел. Результат: 1 место – Георгий Онин, Илья Минаков, Константин Семенов, Максим Олехнович, Николай Плахотников, Анна Шевелева, Татьяна Ледовская, Раиса Скрябина- кубки 2 место – Алексей Анетько, Дмитрий Бочкарев, Захар Бовин, Роберт Ямалтдинов, Игорь Авдошин, Варвара Сахно, Дарья Хрипунова, Татьяна Минакова- медали 3 место - Роман Царик, Алексей Минаков, Игорь Вишняков, Владимир Шеркунов, Олег Сморж, Вера Гурак- Ширинская, Алина Паршакова, Мадина Абдулалиева- грамоты - Спортивная секция по скандинавской ходьбе На занятии присутствовало 23 чел. Занятия проводятся по вторникам и субботам с 09.00 час. до 11.00 час. на территории МО Сертолово, зона отдыха «Сертоловский Водоем». За 2021 г. проведено 186 час. занятий. Оплата по договору гражданско-правового характера руководителю секции Филеву М.Н. Приняли участие: 1). 31.01.2021 г. Участие в физкультурно-массовом мероприятии «Дорога жизни», посвященном 76-ой годовщине Полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Место проведения - Ленинградская область, г. Всеволожск, 8-ой км трассы «Дорога жизни». Кол-во участников- 19 чел. Результат: участие. 2). 16.04.2021 г. Участие в спартакиаде для людей старшего возраста МО «Всеволожский МР ЛО 2021г.» Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.4, к.3 Количество участников- 15 чел. Результаты: Команда №1-грамота, Команда № 2- грамота, Филев Н.М.-2 место с/х, Пономаренко Е.Е.- 2 место с/х, Осипенко Г.В.- 3 место с/х, Минакова Т.Я- 3 место теннис, Пантюгин Ю.Г-2 место ГТО, Виноградов В.И.- 4 место теннис. 3). 28.08.2021 г. Участие в соревнованиях по скандинавской ходьбе, посвященных 85-летию г. Сертолово. Место проведения: г. Сертолово, Зона отдыха «Водоем». Количество участников – 40 чел. 4). 03.10.2021 г. Участие в соревнованиях по скандинавской ходьбе, посвященных Дню пожилого человека. Место проведения: г. Сертолово, Зона отдыха «Водоем» Количество участников – 40 чел. - Клуб «Здоровье 50+». За 2021 г. проведено 114 час. занятий. На занятии присутствуют 26 чел. Оплата по договору гражданско-правового характера руководителю клуба Бахаревой О.В. Занятия проводятся по средам с 11.00 час. до 13.30 час. на базе МБУ «ВСШОР «СП «Норус». - Кружок «Здоровье». За 2021 г. проведено 186 час. занятий. На занятии присутствуют 26 чел. Оплата по договору гражданско-правового характера руководителю кружка Березиной М.Г. Занятия проводятся по средам с 19.00 час. до 21.00 час. на базе Чернореченской СОШ и ПМЦ «Ориентир» мкр. Черная Речка, д.23. 5. ОО Сертоловский союз лыжников «Ветеран» На занятии присутствовало 10 чел. Занятия проводятся по субботам с 12.00 час. до 14.00 час. на территории МО Сертолово, зона отдыха «Сертоловский Водоем». За 2021 г. проведено 36 час. занятий. Руководитель секции Филев М.Н. - 24.03.2021 г. - 28.03.2021 г. Участие команды ОО Сертоловский союз лыжников «Ветеран» в лыжном марафоне «Шижма» Место проведения: Кировская область, пгт. Верхошижемье, лыжный комплекс «Шижма». Количество участников: 2 человека. 2). 03.04.2021 г. Участие команды ОО Сертоловский союз лыжников «Ветеран» в 10-ом Поморском лыжном марафоне-2021 в рамках этапа Кубка Russialoppet-2021. Место проведения: г. Архангельск, лыжный стадион им. В.С.Кузина. Кол-во участников- 2 чел. Результат: - 5 место-мужчины:М8-1956-1952 г.- Кротов Анатолий 03:39638,5. Дистанция – 50 км; - 23 место- мужчины 1971-1967 г.- Агеев Игорь 03:29:51,8. Дистанция 50 км. 6.Спортивная секция по футболу 35+ (ФК Ветеран) На занятии присутствовало 29 чел. Занятия проводятся по пятницам с 21.10 час. до 23.00 час., по воскресеньям с 11.00 час. до 13.00 час. на базе МБУ «ВСШОР СП «Норус». Оплата по договору гражданско-правового характера руководителю Оплата по договору гражданско-правового характера руководителю секции – Квашнину К.В. За 2021 г. проведено 175 час. занятий. Тренировочный этап направлен на развитие соревновательных способностей, популяризацию ЗОЖ. Приняли участие: 1). 01.05.2021 г. - 31.10.2021г. Участие команды ветеранов МО Сертолово в Первенстве по упрощенному футболу Место проведения: Стадион «Дубки», г. Сестрорецк Количество участников- 16 чел. 2). 12.06.2021 г. Участие в однодневном турнире по мини-футболу, посвящённому «Дню России» Место проведения: Стадион при школе №1, г. Сертолово, ул. Школьная 1 к.1. Количество участников- 11 чел. Результат: 2 место. 7. 19.02.2021 г. Спортивные состязания на базе ПМЦ «Ориентир», посвященные Дню Защитника Отечества Место проведения: г. Сертолово, мкр Черная Речка, д.23, ПМЦ «Ориентир». Количество участников- 20 чел. Приняло участие 3 команды по 7 участников в каждой. Победители: 1 место – Команда «Выстрел». 2 место- Команда «Искра». 3 место – Команда «Комета». Организовано: приобретение и вручение наградной атрибутики. 8. 04.03.2021 г. Спортивные состязания на базе ПМЦ «Ориентир», посвященные Международному женскому дню. Место проведения – г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д.23, ПМЦ «Ориентир». Количество участников- 20 чел. Приняло участие 3 команды по 7 участников в каждой. Победители: 1 место – Команда «Выстрел». 2 место- Команда «Выстрел 1». 3 место – Команда «Стрела». Организовано: приобретение и вручение наградной атрибутики. 9. 08.05.2021 г. Спортивные состязания «Веселые старты», посвященные Дню Победы. Место проведения: г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, д.23, ПМЦ «Ориентир». Кол-во участников- 50 чел. Результаты: 1 место- команда «Искра» - 10 баллов. 2 место- команда «Пума»- 13 баллов. 3 место- команда «Молния"- 16 баллов. 4 место- команда Атака»- 23 балла. 5 место- команда «Бумеранг»- 28 баллов. Организовано: приобретение и вручение наградной атрибутики. 10. 04.06.2021 г. Спортивные состязания «Веселые старты», посвященные Дню Защиты Детей. Место проведения: г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, д.23, ПМЦ «Ориентир». Кол-во участников- 50 чел. Результат: 1 место- команда «Молния» - 14 баллов. 2 место- команда «Пума»- 15 баллов. 3 место- команда "Патруль"- 18 баллов. 4 место- команда "Резерв»- 21 балла. 5 место- команда «Пламя»- 24 баллов. 11. 01.06.2021 г.; 08.06.20201 г.;15.06.2021 г. Спортивная зарядка для взрослого и детского населения в летний период на открытом воздухе. Место проведения: г. Сертолово, территория в районе д. 7/2 по ул. Молодцова. Количество участников: 280 чел. Организовано: заключение договора на проведение зарядки. - 20.08.2021 г. Соревнования по футболу, посвященные Дню города Сертолово. Место проведения: мкрн Черная Речка д. 23, ПМЦ «Ориентир». Количество участников: 20 человек. Результаты: 1 место: Blackriver 2 место: Орион 3 место: Драконы Организовано: приобретение и вручение призов, подарков и сувениров. - 10.09.2021 г. Спортивные состязания «Веселые старты», посвященные дню знаний. Место проведения: Микрорайон Черная Речка, д.23, ПМЦ «Ориентир». Количество участников: 20 человек 1 место – Одуванчики 2 место - Трансформеры 3 место - Метеоры Организовано: приобретение и вручение призов, подарков и сувениров. - 07.07.2021 г., 14.07.2021 г., 21.07.2021 г. Спортивная зарядка для взрослого и детского населения в летний период на открытом воздухе. Место проведения: МО Сертолово, ул.Молодцова, д. 7/2 (площадь за администрацией МО Сертолово) Количество участников: 68 чел. Организовано: заключение договора на проведение мероприятия. - 12.08.2021 г. День здоровья работников муниципальных учреждений МО Сертолово. Место проведения: Приозерский район, поселок Лосево, база «Вуокса-Парк». Количество участников: 50 чел. Организовано: заключение договора на проведение мероприятия, приобретение и вручение призов, подарков, сувениров, транспортное обеспечение. - 19.08.2021 г., 24.08.2021 г., 01.09.2021 г. Спортивная зарядка для взрослого и детского населения в летний период на открытом воздухе. Место проведения: МО Сертолово, ул. Молодцова, д. 14 (спортивная площадка) Количество участников: 90 человек Организовано: заключение договора на проведение мероприятия. - 12.09.2021 г. Участие команды МО Сертолово в физкультурном мероприятии для людей с ограниченными возможностями здоровья «Спартакиада сильные духом». Место проведения : г Всеволожск Кол-во участников – 8 чел. Организовано: транспортное обеспечение. - 30.09.2021 г. Спортивная зарядка для взрослого и детского населения в летний период на открытом воздухе. Место проведения: МО Сертолово, ул. Молодцова, д. 14 (спортивная площадка) Количество участников: 30 человек (без финансирования) - 25.12.2021 г. Спортивные состязания «Веселые старты», посвященные Новому году. Место проведения: ПМЦ «Ориентир» мкр. Черная Речка, д.23. Кол-во участников – 36 чел. Без финансирования. 20 . 25.12.2021 г. Соревнования среди детей по футболу. Место проведения: ПМЦ «Ориентир» мкр. Черная Речка, д.23. Кол-во участников – 36 чел. Без финансирования. |
|  | Итого по п. 2.4. |  | 858,8 | 858,8 |  | 858,8 | Количество мероприятий – 20 ед., количество участников мероприятий - 900 чел. |
| 2.5. | Организация участия спортсменов и сборных команд МО Сертолово в соревнованиях, турнирах различного уровня |  | 218,4 | 218,4 |  | 218,4 | 1). Участие команды МО Сертолово в межмуниципальных массовых лыжных соревнованиях «Лыжня зовет!» Количество участников – 10 чел. - 1 этап - дата проведения- 06.02.2021 г. Место проведения- Ленинградская область, г. Всеволожск, Румболовский парк. Количество участников- 24 чел. Призеры: Ж06-09- 1км. Ерина Анастасия (06:38). М06-09, 1 км 2 место- Пыхолов Тимофей (06:28). М10-12, 2 км Кухтенко Михаил (10:03). - 2 этап - дата проведения- 06.03.2021 г. Место проведения- Ленинградская область, г. Всеволожск, Румболовский парк. Количество участников- 10 чел. Призеры: М06-09, 05 км 2 место- Пыхолов Тимофей (01:46). М10-12, 1,5 км Хричков Григорий (05:35). Чугунов Александр (06:19) Буслаев Дмитрий (06:40) М10-12, 1,5 км 2 место- Новик Александр 3 место- Баруев Михаил М13-14 1,5 км Смирнов Роман (06:06) Емельянов Дмитрий (10:23). Ж06-09, 0,5 км Сызоненко Виктория (04:27) Ж10-12, 1,5 км Новожилова Дарья (12:40). Ж18-39, 1,5 км Зуброва Екатерина (11:01). Организовано: автотранспортное обеспечение. 2). 13.02.2021 г. Участие команды МО Сертолово по лыжным гонкам в лыжных гонках в районной массовой лыжной гонке «Калининская лыжня- 2021». Место проведения: г. СПб, Пискаревский парк. Количество участников- 10 чел. Данное мероприятие без присуждения призовых мест. Организовано: автотранспортное обеспечение. 3). 01.04.2021 г. -31.05.2021 г. Участие команды МО Сертолово по баскетболу в межрегиональных соревнованиях Северо-Западной лиги «Победа- KIDS». Место проведения: город Санкт-Петербург, Левашовский пр-кт, д.11, корп. 7. Кол-во участников- 25 чел. Организовано: оплата организационного взноса за участие команды в соревнованиях с «Молодежной Баскетбольной Ассоциацией». Результаты: девушки, категория средняя 2006/2007 г.- 2 место. Мальчики, категория младшая 2008/2009 г.- 8 место. 4). 24.05.2021 г. по 30.05.2021г. Участие команды МО Сертолово в Первенстве России 2021 г. по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет (2013-2016г.р.). Место проведения- г. Кострома, ул. Депутатская, д.49. Кол-во участников- 6 чел. Результаты: участие Организовано: оплата услуг за проживание и питание участников соревнований. 5). 21.08.2021 г. Участие команды МО Сертолово в турнире по футболу на Кубок «Мастеров» среди команд ветеранов. Место проведения: Стадион поселка Романовка. Количество участников: 25 чел. Результат: 1 место. Организовано: транспортное обеспечение. 6). 29.10.2021 г. - 02.11.2021г. Участие спортсменов из сборных команд (спортивное ориентирование) в первенстве России по спортивному ориентированию. Место проведения: г. Белгород Количество участников – 4 человека. Результат:1 место – Фомичева Т. Организовано: проживание и питание команды МО Сертолово. 7). 27.10.-02.11.2021 г. Участие команды МО Сертолово по шахматам в Первенстве Ленинградской области. Дата проведения: 27.10.2021 г. -02.11.2021 г. Место проведения: г.Будогощь Количество участников: 10 человек. 8). 24.10.2021 г. Участие команды МО Сертолово в Первенстве ЛО по волейболу. Место проведения: г. Выборг Количество участников: 15 человек. Организовано: транспортное обеспечение. |
|  | Итого по п.2.5. |  | 218,4 | 218,4 |  | 218,4 | Количество команд – 6 ед., количество участников мероприятия – 115 чел. |
| 2.6. | Организация участия спортсменов и сборных команд в муниципальных конкурсах |  | 39,7 | 39,7 |  | 39,7 | 1). 26.12.2021 г. Фестиваль на звание «Лучший спортсмен, тренер, команда года» МО Сертолово 2021 г. Место проведения: МО Сертолово, ул. Молодцова, д1 корп 3, МФЦ. Количество участников:140 человек. Организовано: приобретение и вручение призов, подарков и сувениров. |
|  | Итого по п.2.6. |  | 39,7 | 39,7 |  | 39,7 | Количество мероприятий - 1 ед., количество участников - 140 человек |
| 2.7. | Организация участия любительских команд в соревнованиях разного уровня |  | 106,6 |  | 106,6 | 106,6 | 1). 31.01.2021 г. Участие команды МО Сертолово по скандинавской ходьбе в 51-м Международном зимнем марафоне «Дорога жизни». Место проведения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 8 км трассы «Дорога жизни». Количество участников 19 человек. Организовано: транспортное обеспечение. Без определения победителей. 2). 24.03.2021 г. - 28.03.2021 г. Участие команды ОО Сертоловский союз лыжников «Ветеран» в лыжном марафоне «Шижма» Место проведения: Кировская область, пгт. Верхошижемье, лыжный комплекс «Шижма». Количество участников: 2 человека. Организовано: проживание. 3). 03.04.2021 г. Участие команды ОО Сертоловский союз лыжников «Ветеран» в 10-ом Поморском лыжном марафоне-2021 в рамках этапа Кубка Russialoppet-2021. Место проведения: г. Архангельск, лыжный стадион им. В.С.Кузина. Кол-во участников- 2 чел. Результат: - 5 место-мужчины:М8-1956-1952 г.- Кротов Анатолий 03:39638,5. Дистанция – 50 км; - 23 место- мужчины 1971-1967 г.- Агеев Игорь 03:29:51,8. Дистанция 50 км. Организовано: Заключение договора на оплату проживания и питания участников. 4). 15.05.2021 г. Участие команды МО Сертолово по скандинавской ходьбе в Чемпионате Всеволожского районе по северной ходьбе и Муниципальном фестивале по северной ходьбе «Сила в движении». Место проведения: Всеволожский район, г.п. Янино-1 (стадион). Кол-во участников- 17 чел. Организовано: автотранспортное обеспечение. Результаты: 1 место – Пономаренко Екатерина 1 место- Осипенко Елена 1 место- Журавлев Максим 2 место- Ионеску Штефан 2 место- Филев Николай 2 место- Голикова Ольга 3 место- Бубякина Людмила. 5). 01.08.2021 г. Участие команды МО Сертолово в 12 турнире по футболу среди команд ветеранов «Памяти друзей». Место проведения: Стадион поселка Романовка. Количество участников: 12 чел. Результат: 1 место. Организовано: транспортное обеспечение. |
|  | Итого по п.2.7. |  | 106,6 |  | 106,6 | 106,6 | Количество команд - 3 ед., количество участников - 52 человек |
| 2.8. | Организация участия спортсменов и сборных команд в спортивных сборах |  | 286,9 |  | 286,9 | 286,9 | 1). 20.03.2021 г. по 28.03.21 г. Организация спортивных сборов секции по баскетболу (дети, подростки). Место проведения - ДООЦ «Россонь» имени Ю.А.Шадрина (детско-спортивный лагерь), Кингисеппский район, д. Ванакюля. Количество участников- 12 чел. 2). 18.08.2021 г. -23.08.2021 г. Организация спортивных сборов секции по спортивному ориентированию. Место проведения: г. Псков. Количество участников – 10 чел. Организовано: оплата проживания и питания команды 3). 22.10.2021 г. -24.10.2021 г. Организация и участие спортсменов из сборных команд в спортивных сборах (спортивное ориентирование. Место проведения: г. Владимир Количество участников – 9 человек Организовано: оплата проживания и питания команды |
|  | Итого по п.2.8. |  | 286,9 |  | 286,9 | 286,9 | Количество секций – 2, количество участников – 31чел. |
| 2.11. | Оснащение спортивным оборудованием и инвентарем команд и секций по видам спорта |  | 421,7 | 421,7 |  | 421,7 | Приобретено оборудование и спортивный инвентарь для проведения тренировочного процесса для спортивных секций: - для спортивной секции по волейболу: счетчики для волейбола, карманы для антенн, разметки для пляжного волейбола, антенны волейбольные, мячи волейбольные, медицинская аптечка, антисептики, медицинские маски, средства личной гигиены; - для спортивной секции по настольному теннису: сумки спортивные с логотипом, футболки и бейсболки с логотипом, сетка для настольного тенниса, медицинская аптечка, антисептики, медицинские маски, средства личной гигиены; - для секции по скандинавской ходьбе: эспандер, медицинская аптечка, антисептики, медицинские маски, средства личной гигиены; 4), 5) для секций по футболу: перчатки вратарские, мяч футзальный, манишки тренировочные, медицинская аптечка, антисептики, медицинские маски, средства личной гигиены; 6), 7) для спортивных секций по баскетболу: мячи баскетбольные, фишки, скакалки, секундомер, свисток, медицинская аптечка, антисептики, медицинские маски, средства личной гигиены; 8), 9) для секций киокусинкай: гантели, макивара для единоборств, коврики гимнастические, медицинская аптечка, антисептики, медицинские маски, средства личной гигиены; 10) для клуба по спортивному ориентированию: медицинская аптечка, антисептики, медицинские маски, средства личной гигиены; 11) для спортивной секции по лыжным гонкам: медицинская аптечка, антисептики, медицинские маски, средства личной гигиены; 12) для спортивной секции по шахматам: медицинская аптечка, антисептики, медицинские маски, средства личной гигиены; 13) для кружка Здоровье: медицинская аптечка, антисептики, медицинские маски, средства личной гигиены; 14) для кружка «Здоровье 50+»: медицинская аптечка, антисептики, медицинские маски, средства личной гигиены. |
|  | Итого по п.2.11. |  | 421,7 | 421,7 |  | 421,7 | Количество секций – 14 ед. |
| 2.12. | Содержание спортивных объектов |  | 712,2 | 712,2 |  | 712,2 | Произведены работы по содержанию спортивных объектов: 1). Открытое плоскостное сооружение комплексная спортивная площадка в районе д. №14 по ул. Молодцова: демонтаж старых и монтаж новых конструкций металлического ограждения, ремонт спортивного оборудования, замена крепежа, проверка сметной документации. 2). Открытое плоскостное сооружение скейт-парк в районе д. №17 по ул. Заречная: ремонт металлического ограждения, восстановительный ремонт спортивных снарядов, приобретение расходных материалов уборочного инвентаря, заключен договор гражданско-правового характера об оказании услуг по уборке скейт-парка; 3). Открытое плоскостное сооружение комплексная спортивная площадка в районе д. №23 мкр. Черная Речка: ремонт металлического ограждения и спортивного оборудования. Результат: Обеспечение функционирования спортивных объектов. |
|  | Итого по п.2.12. |  | 712,2 | 712,2 |  | 712,2 | Количество объектов – 3 ед. |
| 2.13. | Возмещение расходов за коммунальные услуги и содержание нежилых помещений для занятий спортивных секций |  | 478,8 | 478,8 |  | 478,8 | Произведена оплата за коммунальные услуги и содержание нежилых помещений и имущества МБУ «ВСШОР «СП «Норус» для организации работы следующих секций: 1,2. футбол (молодежь) ФК Сертолово (2 секции); 3. баскетбол БК Аскард; 4. волейбол ВК Сертолово; 5,6. каратэ Киокусинкай (2 секции); 7. настольный теннис; 8. клуб «Здоровье 50+». Результат: для организации досуговой занятости населения по месту жительства и приобщение к занятиям спорта, произведена оплата за коммунальные услуги и содержание нежилых помещений и имущества для 8-ми секций. |
|  | Итого по п.2.12. |  | 478,8 | 478,8 |  | 478,8 | Количество секций – 8 ед. |
| 2.15. | Обеспечение деятельности подведомствен-ного муниципального автономного учреждения |  | 609,2 | 609,2 |  | 609,2 | Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2020-2024 годы выполняются в рамках муниципального задания муниципальным автономным учреждением «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр». Требуемые результаты за 2021 г. достигнуты. |
|  | Итого по п.2.15. |  | 609,2 | 609,2 |  | 609,2 |  |
|  | Итого по процессной части, том числе: |  | 5801,1 | 5801,1 |  | 5801,1 |  |
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 5801,1 | 5801,1 |  | 5801,1 |  |
|  | Итого по программе, в том числе: |  | 60090,4 | 32 907,6 |  | 32 907,6 |  |
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 17414,3 | 10 148,6 |  | 10 148,6 |  |
|  | Областной бюджет Ленинградской области |  | 12676,1 | 6 760,1 |  | 6 760,1 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 30000,0 | 15 998,9 |  | 15 998,9 |  |

Руководитель программы:

Начальник отдела МСУ администрации МО Сертолово                                                                                                      Е.Г. Миллер

Исп. Буравская И.Н.

(812)593-38-56, доб. 211