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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 января 2024г.  	                                                                                            № 68
г. Сертолово

О  внесении изменений
в  муниципальную программу МО Сертолово 
«Развитие инженерной и транспортной  
инфраструктуры на территории МО Сертолово» 
на 2023-2027 годы


В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                 в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Положением об администрации муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на основании п. 5.7.1. Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области утверждённого постановлением администрации МО Сертолово от 22 октября 2013 года №425, в целях улучшения условий проживания граждан на территории МО Сертолово, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово» на 2023-2027 годы (далее по тексту – Программа), утвержденную постановлением администрации МО Сертолово от 05.12.2022 года № 811                                      следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы» изложить в следующей редакции: 
«Срок реализации Программы – 2023-2027 годы.
Объем финансирования Программы составляет 104 298,4 тыс. руб., 
2023 год – 8 068,3 тыс. руб., 
2024 год – 6 067,0 тыс. руб., 
2025 год – 83 863,1 тыс. руб., 
2026 год – 3 650,0 тыс. руб., 
2027 год – 2 650,0 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- областной бюджет Ленинградской области составляет 76 857,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2025 год – 76 857,3 тыс. руб.; 
- бюджет МО Сертолово составляет 27 441,1 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2023 год – 8 068,3 тыс. руб., 
2024 год – 6 067,0 тыс. руб., 
2025 год – 7 005,8 тыс. руб., 
2026 год – 3 650,0 тыс. руб., 
2027 год – 2 650,0 тыс. руб.»
1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» содержательной части Программы изложить в следующей редакции: 
Срок реализации Программы – 2023-2027 годы.
Объем финансирования Программы составляет 104 298,4 тыс. руб., 
2023 год – 8 068,3 тыс. руб., 
2024 год – 6 067,0 тыс. руб., 
2025 год – 83 863,1 тыс. руб., 
2026 год – 3 650,0 тыс. руб., 
2027 год – 2 650,0 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- областной бюджет Ленинградской области составляет 76 857,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2025 год – 76 857,3 тыс. руб.; 
- бюджет МО Сертолово составляет 27 441,1 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2023 год – 8 068,3 тыс. руб., 
2024 год – 6 067,0 тыс. руб., 
2025 год – 7 005,8 тыс. руб., 
2026 год – 3 650,0 тыс. руб., 
2027 год – 2 650,0 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации структурных элементов Программы, определен на основании коммерческих предложений и сметных расчетов, выполненных по расценкам 2001 года с индексами перехода к текущим ценам для Ленинградской области. 
В ходе реализации Программы структурные элементы, объемы и источники финансирования Программы могут уточняться представителем заказчика Программы в соответствии с действующим законодательством.»
1.3. План реализации муниципальной Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 1 к Программе «Адресный перечень объектов капитальных вложений Программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 к Программе «Перечень планируемых результатов реализации Программы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и применяется к правоотношениям при составлении отчета об исполнении муниципальной программы за 2023 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                 за собой.


И.о. главы администрации         	    	      	                         В.В. Василенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
МО Сертолово
от "25" января 2024 г. № 68

	
	ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово» 
на 2023-2027 годы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
 
	Наименование структурных элементов программы и их мероприятий
 
	Источники финансиро-вания
 
	Срок испол-нения
 
	Всего                  (тыс. руб.)
 
	Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)
	Ответственный за реализацию структурных элементов программы 
и их мероприятий 
	Ожидаемый результат реализации структурных элементов программы и их мероприятий
 

	
	
	
	
	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Проектная часть

	1.
	Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»
	Всего, в том числе:
	 
	85294,1
	3531,0
	0,0
	81763,1
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	
	Бюджет ЛО
	
	76857,3
	0,0
	0,0
	76857,3
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Бюджет МО Сертолово
	
	8436,8
	3531,0
	0,0
	4905,8
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.
	Реконструкция объекта «Проезд мкрн. Черная Речка - мкрн. Сертолово-2»
	Итого, в том числе:
	2023 г., 2025 г.
	85294,1
	3531,0
	0,0
	81763,1
	 0,0
	 0,0
	 МУ «Оказание услуг «Развитие»      
	Реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры позволит связать новые объекты градостроения с существующей транспортной системой, улучшить транспортно-эксплуатационные характеристики дорог и проездов, повысит безопасность и устойчивость транспортной системы

	
	
	Бюджет ЛО
	
	76857,3
	 
	
	76857,3
	 
	 
	
	

	
	
	Бюджет МО Сертолово
	
	8436,8
	3531,0
	
	4905,8
	 
	 
	
	

	2.
	Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
	Бюджет МО Сертолово
	
	2460,5
	2460,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.1.
	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для ИЖС, выделенным для многодетных семей, по адресу: 
мкр. Чёрная Речка, 
г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области
	Бюджет МО Сертолово
	2023 г.
	2460,5
	2460,5
	
	
	
	
	
	Строительство 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры к  земельным участкам  позволит обеспечить данные участки инженерной инфраструктурой, а также улично-дорожной сетью с выездом на автомобильную дорогу  регионального значения «Парголово-Огоньки»

	3.
	Иные направления деятельности, отвечающие критериям проекторной деятельности
	Бюджет МО Сертолово
	
	11594,8
	1227,8
	5967,0
	1100,0
	1650,0
	1650,0
	
	

	3.1.
	Проектирование, строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры на территории МО Сертолово
	Бюджет МО Сертолово
	2024 г.
	3000,0
	
	3000,0 
	 
	 
	 
	 МУ «Оказание услуг «Развитие»      
	Строительство инженерной и транспортной инфра-структуры к  земельным участкам  позволит обеспечить данные участки инженерной инфраструк-турой, а также улично-дорожной сетью с выездом на автомобильную дорогу  регионального значения «Парголово-Огоньки»

	3.2.
	Проектирование, строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово
	Бюджет МО Сертолово
	2025-2027 гг.
	1500,0
	
	
	500,0
	500,0
	500,0
	МУ «Оказание услуг «Развитие»
	Реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры позволит связать новые объекты градостроения с существующей транспортной системой, улучшить транспортно-эксплуатационные характеристики дорог и проездов, повысит безопасность и устойчивость транспортной системы

	3.3.
	Проектирование и строительство подъездной дороги к школе
	Бюджет МО Сертолово
	2023 г.
	1227,8
	1 227,8
	
	
	
	
	МУ «Оказание услуг «Развитие»
	Строительство объектов транспортной инфраструктуры позволит связать новые объекты градостроения с существующей транспортной системой, повысит безопасность и устойчивость транспортной системы

	3.4.
	Строительство участка улицы № 1 
к объекту спорта - плавательный бассейн в г. Сертолово
	Бюджет МО Сертолово
	2024 г.
	2967,0
	
	2967,0
	
	
	
	МУ «Оказание услуг «Развитие»
	Строительство объектов транспортной инфраструктуры позволит связать новые объекты градостроения с существующей транспортной системой, повысит безопасность и устойчивость транспортной системы

	3.5.
	Проектирование, реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово
	Бюджет МО Сертолово
	2025-2027 гг.
	2900,0
	
	
	600,0
	1150,0
	1150,0
	МУ «Оказание услуг «Развитие»      
	Реконструкция, модерни-зация и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово позволит повысить освещенность территории города Сертолово, а также обеспечит экономичность, надежность и экологич-ность функционирования сети уличного освещения

	 
	Итого по проектной части, в т.ч.:
	 
	 
	99349,4
	7219,3
	5967,0
	82863,1
	1650,0
	1650,0
	 
	 

	 
	Бюджет ЛО
	 
	 
	76857,3
	0,0 
	0,0
	76857,3
	0,0
	0,0
	 
	 

	 
	Бюджет МО Сертолово
	 
	 
	22492,1
	7219,3
	5967,0
	6005,8
	1650,0
	1650,0
	 
	 

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Организация обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами, организация надежного уличного освещения на территории 
МО Сертолово»
	Бюджет МО Сертолово
	
	4949,0
	849,0
	100,0
	1000,0
	2000,0
	1000,0
	 
	 

	4.1.
	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития
	Бюджет МО Сертолово
	2023-2027 г.
	3949,0
	849,0
	100,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	МУ «Оказание услуг «Развитие»
	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения позволит рационально решать вопросы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения новых объектов градостроения МО Сертолово

	4.2.
	Актуализация схемы уличного освещения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития
	Бюджет МО Сертолово
	2026 г.
	1 000,0
	
	 
	 
	1 000,0
	 
	МУ «Оказание услуг «Развитие»
	Актуализация схемы уличного освещения повысит эффективность планирования регламентных работ, что позволит увеличить сроки эксплуатации имеющейся инфраструктуры, развивать сети уличного наружного освещения, решать вопросы, связанные с энергоэффек-тивность и функциональ-ными улучшениями освещения территории МО Сертолово

	
	Итого по процессной части, в т.ч.:
	
	
	4949,0
	849,0
	100,0
	1 000,0
	2 000,0
	1000,0
	
	

	 
	Бюджет МО Сертолово
	 
	 
	4949,0
	849,0
	100,0
	1000,0
	2000,0
	1000,0
	 
	 

	 
	Всего по программе, в т.ч.:
	
	 
	104298,4
	8068,3
	6067,0
	83863,1
	3650,0
	2650,0
	 
	 

	 
	Бюджет ЛО
	 
	 
	76857,3
	0,0
	0,0
	76857,3
	0,0
	0,0
	 
	 

	 
	Бюджет МО Сертолово
	 
	 
	27441,1
	8068,3
	6067,0
	7005,8
	3650,0
	2650,0
	 
	 









ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
МО Сертолово
от "25" января 2024 г. № 68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Приложение №1
к Программе

	АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

	КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово» 
на 2023-2027 годы

	 

	Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность
	Сроки строительства (годы)
	Реквизиты утверждения ПСД
	Форма собственности
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	в ценах, утверж-денных 
в ПСД
	в ценах года начала реализации программы
	Всего
	в том числе по годам

	
	
	
	
	
	
	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Проектная часть

	1. Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»

	1.1. Реконструкция объекта «Проезд мкрн. Чёрная Речка - мкрн. Сертолово-2» 
	 
	 
 
	муници-пальная
 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 

	1.1.1. Корректировка проектно-сметной документации
	2023г. 
	
	
	 
	 
	 3531,0
	 3531,0
	
	
	 
	 

	1.1.2. Строительство
	2025г. 
	
	
	
	
	81763,1
	
	
	81763,1
	
	

	Итого по проекту 1.1.:
	
	
	
	
	
	85294,1
	3531,0
	0,0
	81763,1
	0,0
	0,0

	2. Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

	2.1. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для ИЖС, выделенным для многодетных семей, по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области
	
	
	муници-пальная

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1. Корректировка проектно-сметной документации
	2023г.
	
	
	
	
	2460,5
	2460,5
	
	
	
	

	Итого по проекту 2.1.:
	
	
	
	
	
	2460,5
	2460,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3. Иные направления деятельности, отвечающие критериям проекторной деятельности 

	3.1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры на территории МО Сертолово
	
	 
	муници-пальная
	 
	 
	3000,0
	
	3000,0
	
	
	

	3.1.1. Корректировка проектно-сметной документации
	 2024г.
	
	
	
	
	3000,0
	
	3000,0
	
	
	

	3.2. Проектирование, строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры на территории 
МО Сертолово
	
	
	муници-пальная
 
	
	
	1500,0
	
	
	500,0
	500,0
	500,0

	3.2.1. Оформление земельных участков
	2025-2027гг.
	 
	
	 
	 
	1500,0
	
	
	500,0 
	500,0 
	500,0 

	3.3. Проектирование и строительство подъездной дороги к школе
	 
	 
	муници-пальная
	 
	 
	1227,8
	1227,8
	
	
	
	

	3.3.1. Разработка проектно-сметной документации
	2023г.
	
	
	
	
	1227,8
	1227,8
	
	
	
	

	3.4. Строительство участка улицы № 1 
к объекту спорта - плавательный бассейн в г. Сертолово
	
	
	муници-пальная
	
	
	2967,0
	
	2967,0
	
	
	

	3.4.1. Строительство
	2024г.
	
	
	
	
	2967,0
	
	2967,0
	
	
	

	3.5. Проектирование, реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово
	
	
	муници-пальная
	
	
	2900,0
	
	
	600,0
	1150,0
	1150,0

	3.5.1. Строительство
	2025-2027г.
	
	
	
	
	2556,0
	
	
	600,0
	978,0
	978,0

	3.5.2. Проектирование
	2026-2027г.
	
	
	
	
	344,0
	
	
	
	172,0
	172,0

	Итого по иным направлениям деятельности, отвечающим критериям проекторной деятельности 
	 
	 
	 
	 
	 
	11594,8
	1227,8
	5967,0
	1100,0
	1650,0
	1650,0

	Итого по проектной части:
	
	
	
	
	
	99349,4
	7219,3
	5967,0
	82863,1
	1650,0
	1650,0

	Всего по программе:
	 
	 
	 
	 
	 
	99349,4
	7219,3
	5967,0
	82863,1
	1650,0
	1650,0






ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации
МО Сертолово
от "25" января 2024 г. № 68
	Приложение №2
к Программе

	
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово»
на 2023-2027 годы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ 
п/п
	Наименование структурных элементов программы и их мероприятий

	Планируемый объем финансирования 
(тыс. руб.)
	Наименование показателя
	Единица измере-ния
	Планируемое значение показателя по годам реализации

	
	
	Бюджет МО Сертолово
	Бюджет ЛО
	
	
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Проектная часть

	1.
	Отраслевой проект 
«Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»
	4905,8
	76857,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Реконструкция объекта 
«Проезд мкрн. Черная Речка - мкрн. Сертолово-2»
	8436,8
	76857,30
	- количество комплектов ПСД
	к-т
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	- протяженность проезда
	км
	показатель будет определен на основании разработанной ПСД

	2.
	Отраслевой проект 
«Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
	2460,5
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для ИЖС, выделенным для многодетных семей, по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области
	2460,5
	
	- количество комплектов ПСД
	к-т
	1
	
	
	
	

	3.
	Иные направления деятельности, отвечающие критериям проекторной деятельности
	11594,8
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Проектирование, строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры на территории МО Сертолово
	3000,0
	
	- количество комплектов ПСД
	к-т
	
	1
	
	
	

	3.2.
	Проектирование, строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово
	1500,0
	
	- количество схем земельных участков 
	шт
	
	
	1
	1
	1

	3.3.
	Проектирование и строительство подъездной дороги к школе
	1227,8
	
	- количество комплектов ПСД
	к-т
	1
	
	
	
	

	3.4.
	Строительство участка улицы № 1 
к объекту спорта - плавательный бассейн в г. Сертолово
	2967,0
	
	- протяженность участка дороги
	км
	
	0,032
	
	
	

	3.5.
	Проектирование, реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово
	2900,0
	
	- количество комплектов ПСД
	к-т
	
	
	
	2
	2

	
	
	
	
	- протяженность сетей уличного освещения (вновь построенных)
	км
	
	
	0,07
	0,15
	0,15

	
	
	
	
	- количество светильников
	шт
	
	
	5
	10
	10

	 
	Итого по проектной части:
	22492,1
	76857,30
	
	
	
	
	
	
	

	

	Процессная часть

	4.
	Комплекс процессных мероприятий 
«Организация обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами, организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово»
	4949,0
	0,0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории 
МО Сертолово с учетом перспективы развития
	3949,0
	 
	- количество схем
	к-т
	1
	2
	1
	2
	1

	4.2.
	Актуализация схемы уличного освещения на территории 
МО Сертолово с учетом перспективы развития
	1000,0
	 
	- количество схем
	к-т
	 
	
	 
	1
	 

	
	Итого по процессной части:
	4949,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Всего по Программе:
	27441,1
	76857,3
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